Tên: Lê Thị Kim Nhung

MSV: 22T1020301

Bài Làm

Câu 1:

a)Thời gian ước lượng của mỗi công việc:

| Activity | Predecessor | Time Estimates |  |  | Expected Time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opt. (O) | Normal (M) | Pess. (P) |  |
| A | -- | 4 | 8 | 12 | 8 |
| B | -- | 4 | 8 | 18 | 9 |
| C | A | 6 | 10 | 14 | 10 |
| D | A | 6 | 12 | 20 | 12 |
| E | B,C | 5 | 10 | 14 | 10 |
| F | D | 4 | 8 | 16 | 9 |
| G | E | 4 | 10 | 16 | 10 |
| H | E,D | 6 | 10 | 14 | 10 |

Câu 2:

Mạng công việc CPM:

Chú thích:

Thời gian bắt đầu sớm nhất

Thời gian kết thúc muộn nhất

Thời gian dự trữ

Đường găng: A ->B->D->H->J